CARE CIRCLE

تقرير المشروع والاختبارات

ما أنجز، وما لم يختبر، ونتائج التحقق

حتى 30 أكتوبر 2026  |  الاختبارات: 29 أكتوبر 2026  |  mojtabahamed163-ai/Care-Circle — main

| المجال | الخلاصة |
| --- | --- |
| الحالة | وظائف أساسية منفذة؛ لا يعني ذلك اعتمادا أو إطلاقا نهائيا. |
| الفحوص | 51 اختبارا ناجحا؛ MySQL منفصل 1/1؛ check/build ناجحان. |
| GitHub | الكود: c016955؛ تحديث التقرير: b32542c؛ main متزامن. |
| النشر | التطبيق غير منشور؛ OAuth والبريد/Push الإنتاجي غير مختبرة أو مهيأة. |

# ما أنجز

• المرحلة الأولى: تسجيل الأسرة والأدوار والدعوات والمهام والمواعيد وسجل الرعاية؛ منع الخادم تأكيد الجرعة قبل الاستحقاق وفق منطقة IANA، مع اختبارات منتصف الليل والتوقيت الصيفي. لم يختبر OAuth الحقيقي.

• المرحلة الثانية: طلب مساعدة/تبديل مع موافقة، غياب دون إعادة إسناد آلية، سجل تدقيق وتسليم زيارة. تنبيهات الجرعات داخل التطبيق best-effort فقط؛ لا بريد أو Push.

• المرحلة الثالثة: لوحة عبء، احتياجات منزلية، جهات اتصال وتحذير الطوارئ، ملخص أسبوعي داخل التطبيق وتفضيل opt-out. لا اشتراك أو سعر أو دفع؛ وظائف الرعاية والسلامة لا تحجب.

• إصلاحا جولة القبول: أغلقت نافذة الدعوة بعد إنشاء الرابط ليظهر زر النسخ؛ ورفع خط الحقول على الهاتف إلى 16px وارتفاعها إلى 44px بعد أن قيس الخط القديم 11px.

# نتائج التحقق والقيود

| الفحص | النتيجة |
| --- | --- |
| pnpm check | نجاح — TypeScript. |
| pnpm test | 51 ناجحا؛ اختبار MySQL الاختياري متخطى في هذا التشغيل العام. |
| pnpm test:mysql | نجاح 1/1 على MariaDB محلية معزولة بعد ترحيلات 0000–0008. |
| pnpm build | نجاح؛ بقي تحذيرا Vite غير المانعين: سكربت platform config وحجم bundle >500 kB. |
| Chromium | 26 تحققا عند 1280×900 و390×844؛ 9 صفحات هاتف بلا overflow، 0 أخطاء JS و0 HTTP 5xx. |

ما لم يختبر أو ينجز:

• OAuth الحي وإنشاء الحساب/استعادته عبر المزود؛ تعذر ذلك لأن MANUS_OAUTH_API_URL غير مضبوط. اختبارات callbacks والجلسات محلية وليست تسجيل دخولا حقيقيا.

• هاتف فعلي؛ اختبار الهاتف كان محاكاة Chromium. استخدمت جولة المتصفح بيانات اصطناعية وقاعدة محلية مؤقتة فقط، وحذفت بعد الاختبار.

• لا مزود بريد أو Push، ولا ضمان تنبيه عند توقف الخادم أو في بيئة متعددة النسخ. لم ينشر التطبيق ولم يقس استهلاكه الفعلي؛ لا ضمان لتكلفة صفر غير محدودة.

• لا مراجعة قانونية أو شهادة HIPAA. بحث اهتمام الأسر الأمريكية مستبعد بطلب المستخدم؛ لا مقابلات/استبيان أو تسعير أو تحصيل.

# بوابات الإكمال قبل الاعتماد أو النشر

| البوابة | ما يلزم |
| --- | --- |
| OAuth الحي | تهيئة عنوان وبيانات المزود ثم اختبار تسجيل الدخول والخروج والدعوة واستعادة الحساب بحساب اختبار حقيقي. |
| الهاتف الفعلي | تجربة iOS/Android فعلية للتحقق من التخطيط واللمس ووضوح النص؛ محاكاة 390×844 لا تغني عنها. |
| التنبيهات | إذا أريد تسليم موثوق: اختيار مزود بريد/Push وعامل دائم متعدد النسخ، ثم اختبار الموافقة والتكرار والإلغاء وإعادة المحاولة. |
| بيئة الإنتاج | تهيئة الأسرار وقاعدة مدارة، تطبيق الترحيلات 0000–0008 على staging مع نسخة احتياطية وفحوص دخان، ثم تحديد حدود التكلفة قبل النشر. |

GitHub: main متزامن مع النسخة المحلية عند التحقق. إصلاحات الشيفرة في c016955d855adb0d2522344f0439a0fceed752f5، وسجل التحقق في b32542cfe7c9fbf2a48123cc27b8c3f2947694a9.

روابط رسمية حول الاستضافة والتكلفة: Usage & Pricing  |  Publishing